Техническое задание (ТЗ)

Проект: Telegram-бот для отдела ПТО строительной организации (PTO_bot)

Версия документа: 1.0
Дата: 20.02.2026
Заказчик: Отдел ПТО
Исполнитель: (указать)
Статус: Проект ТЗ на разработку

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящее ТЗ описывает требования к разработке Telegram-бота для автоматизации части функций инженера ПТО и сокращения рутинной нагрузки за счёт переноса типовых запросов от прорабов/участков в чат-бот.

1.2. Цели и ожидаемый эффект

Цели проекта:

- Автоматизировать часть функций инженера ПТО для рабочих групп в Telegram (прорабы обращаются к боту, а не напрямую к инженеру).

- Сократить трудозатраты на рутинные операции для инженеров ПТО.

- Обеспечить модульную архитектуру для последующего расширения функционала.

Планируемый функционал (первый контур + расширения):

- Заявки на материалы

- Заявки на спецтехнику

- Письма на допуск персонала

- Письма на допуск техники и машинистов

- База знаний по объектам

Примечание: Данное ТЗ детализирует Модуль “Ядро” и задаёт рамочные требования к подключаемым модулям.

2. Область применения и границы проекта

2.1. Пользователи и сценарии

- Прорабы/руководители работ (в групповых чатах Telegram): формирование запросов/заявок, обращение к базе знаний.

- Инженеры ПТО (в личных чатах, при отсутствии рабочей группы объекта): отправка запросов в бота с указанием данных объекта.

- Администратор бота: ведение справочников (объекты/группы/пользователи), настройка ограничений, настройка адресатов.

- Супер-администратор: управление списком администраторов, антиспам/антизлоупотребления.

2.2. Границы (что входит)

- Реализация ядра: авторизации/ролей, справочников, привязки объекта к группе, настройки почты, лимитов, импорт объектов из Excel, базовых команд и инфраструктуры модулей.

- Подготовка интерфейсов (контрактов) для подключения модулей: заявки, письма, база знаний.

2.3. Что не входит (out of scope, если не согласовано отдельно)

- Полноценные UI-панели в вебе (админка вне Telegram).

- Сложные интеграции с ERP/1C/СЭД (без отдельного ТЗ на интеграции).

- NLP/LLM-обработка свободного текста (без отдельной постановки).

3. Термины и сокращения

- ПТО — производственно-технический отдел.

- Объект — строительный объект (ПС/КТП/линия и т.п.) из справочника.

- Группа — Telegram-группа/чат объекта, идентифицируемая по chat_id.

- RBAC — управление доступом по ролям (roles-based access control).

- Cooldown — минимальный интервал между заявками из одной группы.

4. Общая концепция и принципы

4.1. Модульность

Каждая функция бота реализуется как отдельный подключаемый модуль, при этом модули не должны нарушать работу друг друга или иметь жёсткие зависимости. 
Ядро предоставляет “шину” событий/команд, общие сервисы (БД, авторизация, настройки, логирование) и единые правила (лимиты, доступы).

4.2. Привязка запросов к объектам по ID группы

Бот должен определять объект по chat_id группы, чтобы исключить необходимость указывать объект в каждом обращении. 
Если у объекта нет группы, разрешается работа в личном чате для “разрешённых пользователей” (назначает администратор).

5. Архитектура решения

5.1. Логическая архитектура (уровни)

- Telegram Adapter

  - Приём/отправка сообщений, команд, callback-кнопок.

- Core (Ядро)

  - RBAC, конфигурация, лимиты, маршрутизация команд в модули, справочники объектов/групп/пользователей, импорт Excel.

- Modules Layer (подключаемые модули)

  - Materials, SpecialEquipment, AdmissionLetters (персонал/техника), KnowledgeBase и др.

- Data Layer

  - Реляционная БД + хранилище файлов (опционально).

- Integration Layer

  - SMTP/почта для отправки сообщений/писем от имени бота.

  - Импорт Excel data_objects.xlsx.

5.2. Физическая архитектура (развёртывание)

Рекомендуемый вариант (production):

- Контейнер(ы) приложения (Docker):

  - bot-app (основной процесс бота)

  - worker (опционально: фоновые задачи — рассылки/импорты/ретраи)

- БД: PostgreSQL (рекомендуется) / MySQL (допустимо).

- Reverse proxy (если webhook): Nginx/Traefik.

- Secret storage: переменные окружения + vault (опционально).

Варианты подключения к Telegram:

- Webhook (предпочтительно для прод): стабильность и контроль.

- Long polling (допустимо для пилота).

6. Функциональные требования (FR)

6.1. FR-CORE-01: Роли и доступы (RBAC)

Роли:

- Супер-администратор назначается по Telegram ID и хранится в .env, чтобы исключить несанкционированное использование и спам заявок на почту.

- Администратор управляется супер-администратором (добавление/удаление/список).

- Разрешённый пользователь (вне групп) назначается администратором для работы в личных чатах, если рабочая группа по объекту не сформирована.

Правила:

- Команды админа видны и доступны только админам.

- Команды супер-админа доступны только ID из .env.

- В группах обработка команд разрешена только если группа зарегистрирована и привязана к объекту (или режим “первичного подключения” админом).

6.2. FR-CORE-02: Справочник объектов и привязка к группам

Ядро должно хранить и обрабатывать:

- Список объектов с привязкой к Telegram-группам по ID (из БД).

- Возможность добавить объект без группы и позже привязать chat_id команды /group_add.

Особый случай: один chat_id ↔ несколько “титулов/этапов” одного объекта
При дедупликации учитывать, что на одном объекте могут быть разные титулы/этапы (пример в описании). 
Если для разных титулов назначена одна группа (один chat_id), при поступлении запроса бот обязан запросить уточнение у пользователя перед выполнением операции (выбор титула/этапа).

6.3. FR-CORE-03: Управление пользователями “вне групп”

Администратор должен уметь:

- Добавлять/удалять/просматривать список разрешённых пользователей.

- Ограничивать выполнение “заявочных” функций в личке только этим списком.

6.4. FR-CORE-04: Настройки почты и адресатов

Ядро должно хранить:

- Почту отправителя (в .env).

- Почту получателя (может изменяться администратором).

Функции администратора:

- Изменять почту получателя сообщений от бота.

6.5. FR-CORE-05: Ограничение частоты запросов (антиспам)

Ограничения для пользователей:

- В группах: отправлять “заявки” не чаще 1 раза в 30 минут (кроме обращений к базе знаний).

- Администратор может менять допустимый интервал между запросами из одной группы (в минутах) командой /time.

6.6. FR-CORE-06: Команды пользователя

Базовые команды (в группах и вне групп):

- /start — выводит сообщение об общем функционале с указанием адреса получателя заявок/писем (в исходном описании встречается опечатка /sart; рекомендуется поддержать оба алиаса).

- /help — инструкция, расширяемая при добавлении модулей.

- /<команды модулей> — команды подключаемых модулей (например /materials).

6.7. FR-CORE-07: Команды администратора

Дополнительно к пользовательским, администратор имеет команды:

- /object_list, /object_add, /object_del — управление объектами в БД.

- /group_add, /group_del, /group_list — управление привязками групп.

- /user_add, /user_del, /user_list — управление пользователями вне групп.

- /time — настройка минимального интервала между заявками из одной группы.

6.8. FR-CORE-08: Команды супер-администратора

- /admin_add, /admin_del, /admin_list — управление администраторами.

6.9. FR-CORE-09: Импорт объектов из Excel

Реализовать возможность формирования и расширения БД объектов через парсинг Excel-файла data_objects.xlsx.

Требования к импорту:

- Поддержка листа/таблицы объектов со столбцами, включая (не ограничиваясь):

  - № ПС, Название ПС, Вид работ, Титульное наименование, Адрес, Даты начала/окончания, № договора, заказчик, контакты и т. п.

- Дедупликация: исключить дубли администраторов, групп, пользователей, объектов.

- Ведение протокола импорта: сколько записей прочитано/добавлено/обновлено/пропущено, список конфликтов.

- Политика обновления (по умолчанию):

  - если ключ объекта (см. раздел 10.4) найден — обновить поля “справочного” типа, но не затирать вручную заданные chat_id без явного флага.

- Обработка ошибок форматов (даты/пустые поля) с отчётом администратору.

7. Нефункциональные требования (NFR)

7.1. Производительность и масштабируемость

- Время ответа бота на типовую команду: ≤ 2 сек при нормальной нагрузке.

- Поддержка не менее 200 групп и 1000 пользователей без деградации (целевые ориентиры, уточняются на обследовании).

- Горизонтальное масштабирование “stateless” части (при webhook) — возможно при выносе состояния диалогов в БД/Redis.

7.2. Надёжность и доступность

- Доступность 99.5% в рабочее время (или по SLA заказчика).

- Устойчивость к перезапускам: состояние диалогов и лимитов хранить в БД/Redis.

- Ретраи отправки почты при временных ошибках SMTP.

7.3. Сопровождаемость

- Логирование структурированное (JSON), корреляция по update_id, chat_id.

- Модульные тесты ядра и контрактов модулей.

- Документация команд и сценариев в /help (динамически собираемая).

7.4. Совместимость

- Поддержка актуальных возможностей Telegram Bot API (команды, inline-кнопки, callback).

- БД: PostgreSQL 14+ (рекомендовано).

8. Требования к безопасности (SEC)

8.1. Идентификация и аутентификация

- Идентификатор пользователя — Telegram user_id.

- Супер-админ задаётся только через .env (не через чат) для защиты от захвата управления.

8.2. Авторизация

- RBAC на уровне команд и функций (middleware).

- Разделение прав:

  - Пользователь: только пользовательские команды

  - Админ: команды управления справочниками и настройками

  - Супер-админ: управление админами

8.3. Защита от злоупотреблений и спама

- Cooldown на “заявочные” операции в группах (настраиваемый).

- Ограничение личных запросов — только для разрешённых пользователей.

- Лимит на размер сообщений/вложений (если появятся модули с файлами).

8.4. Секреты и конфиденциальность

- Токен Telegram-бота, SMTP-пароли и ID супер-админа — только в секретах окружения (.env/vault).

- Не логировать секреты и персональные данные сверх необходимого.

8.5. Аудит

- Журнал действий админов: добавление/удаление объектов, групп, пользователей, изменение настроек, импорт Excel.

- Журнал заявок (метаданные): кто/когда/из какого чата/по какому объекту.

9. Структура модулей и состав подсистем

9.1. Модуль “Ядро” (Core)

Подсистемы ядра:

- Command Router — маршрутизация команд по модулям.

- RBAC Middleware — проверка прав.

- Context Resolver — определение контекста: “группа/личка”, объект по chat_id, выбор титула.

- Rate Limiter — правила интервалов и исключения для базы знаний.

- Admin Services — управление объектами/группами/пользователями/настройками.

- Import Service (Excel) — парсинг data_objects.xlsx, дедуп, протокол.

- Notification/Email Service — отправка сообщений на почту.

- Help/Docs Service — формирование /help из подключенных модулей.

9.2. Подключаемые модули (рамочно)

Каждый модуль должен:

- Регистрировать свои команды и обработчики.

- Описывать права доступа (кто может вызывать).

- Предоставлять шаблоны сообщений/писем.

- Использовать core-сервисы: объект/пользователь/лимиты/почта.

Планируемые модули: материалы, спецтехника, письма допуска (персонал/техника), база знаний.

10. Алгоритмы работы и логика обработки данных

10.1. Определение объекта по входящему сообщению (Context Resolution)

Вход: update из Telegram (сообщение/команда), chat_id, user_id.
Алгоритм:

- Определить тип чата:

  - chat.type in {group, supergroup} → режим “группа”.

  - chat.type == private → режим “личка”.

- Если “группа”:

  - Найти в БД привязку chat_id → object(s).

  - Если не найдено: ответ “группа не зарегистрирована, обратитесь к администратору”.

  - Если найден 1 объект/титул: установить текущий контекст.

  - Если найдено несколько титулов/этапов на одном chat_id: запросить уточнение (inline-кнопки выбора титула).

- Если “личка”:

  - Проверить, что user_id находится в списке разрешённых пользователей.

  - Если разрешён — попросить указать объект (поиск по №ПС/названию/адресу), либо выбрать из списка “недавно использованных”.

10.2. Проверка прав (RBAC)

Алгоритм:

- Если команда из набора “superadmin” → сравнить user_id с .env SUPERADMIN_ID.

- Если команда админская → проверить наличие user_id в таблице admins.

- Иначе — пользовательская.

10.3. Ограничение частоты запросов (Rate Limiter)

Алгоритм (для “заявочных” операций):

- Определить ключ лимита: chat_id (для групп) или user_id (для лички).

- Проверить исключение: запросы к базе знаний не лимитируются.

- Вычислить, прошло ли cooldown_minutes с момента последней заявочной операции.

- Если не прошло — вернуть сообщение “Следующую заявку можно отправить через N минут”.

- Если прошло — обновить timestamp и продолжить.

10.4. Дедупликация объектов при импорте Excel

Рекомендованный ключ дедупликации (настраиваемый):

- № ПС + Вид работ + Титульное наименование + Номер договора/заявки (если есть)
Поля присутствуют в таблице объектов. 
Доп. правило: учитывать, что один объект может иметь несколько титулов/этапов (храним отдельными записями, но связываем общим “object_root_id”).

11. Требования к базе данных (DB)

11.1. Общие требования

- Реляционная БД (PostgreSQL предпочтительно).

- Кодировка UTF-8.

- Миграции схемы (Liquibase/Flyway/ORM-migrations).

- Индексация по chat_id, user_id, ключам поиска объекта.

11.2. Сущности (логическая модель)

11.2.1. users

- id (PK), telegram_user_id (unique), username, full_name

- role (enum: user/admin/superadmin — superadmin можно не хранить как роль, а определять по env)

- is_allowed_private (bool) — разрешён ли доступ вне групп

- timestamps

11.2.2. admins

- telegram_user_id (unique) — список админов, управляется супер-админом

11.2.3. objects

Поля из Excel-справочника, например:

- ps_number, ps_name, work_type, title_name, address, work_start, work_end, contract_number, contract_start, contract_end, request_number, customer, контактные данные

- object_root_id (nullable) — группировка титулов/этапов одного объекта

11.2.4. groups

- chat_id (unique), title, added_by, timestamps

11.2.5. object_group_links

- object_id → FK objects

- chat_id → FK groups
(допускает 1 chat_id → N объектов/титулов)

11.2.6. settings

- key (unique), value

- ключи: recipient_email, cooldown_minutes, др.

11.2.7. rate_limits

- scope_type (group/user), scope_id (chat_id/user_id), last_request_at

11.2.8. audit_log

- actor_user_id, action, entity_type, entity_id, payload, created_at

11.2.9. excel_imports

- file_name, imported_by, started_at, finished_at, status, stats_json, errors_json

12. Интеграции (INT)

12.1. Telegram Bot API

- Приём обновлений (webhook или long polling).

- Поддержка:

  - команд,

  - inline-кнопок (для выбора титула при конфликте),

  - сообщений в группах и личке.

12.2. Email (SMTP)

- Отправка писем/сообщений ботом с адреса отправителя, заданного в .env.

- Адрес получателя настраивается администратором.

- Требования:

  - TLS,

  - очереди/ретраи при ошибках,

  - шаблоны тем/тел писем (ядро предоставляет, модули дополняют).

12.3. Импорт Excel

- Загрузка файла data_objects.xlsx админом (как документ в чат) либо размещение на сервере (вариант согласовать).

- Парсинг табличной структуры объектов и сохранение в БД.

13. UX и сценарии диалогов (кратко)

13.1. /start

- Краткое описание возможностей.

- Указание почты получателя заявок/писем.

13.2. /help

- Список доступных команд.

- Для админа — расширенный раздел (только ему).

13.3. Конфликт титулов в группе

- Бот показывает список вариантов (inline-кнопки).

- Пользователь выбирает титул → бот продолжает сценарий.

14. Требования к качеству и приёмке

14.1. Тестирование

- Unit-тесты: RBAC, rate limiter, resolver объекта, дедуп импорта.

- Integration-тесты: отправка почты (через тестовый SMTP), обработка команд.

- Нагрузочные: имитация 50–100 групповых чатов с периодическими командами.

14.2. Критерии приёмки (MVP “Ядро”)

- Супер-админ назначается через .env, команды управления админами работают.

- Админ может добавлять/удалять объекты и привязывать группы по chat_id.

- Бот определяет объект по chat_id группы; при нескольких титулах просит уточнение.

- В личке бот работает только для разрешённых пользователей.

- Ограничение частоты заявок: по умолчанию 30 минут, админ может менять.

- Импорт data_objects.xlsx выполняется, дубли не создаются, есть отчёт импорта.

- /start и /help работают и отображают корректные данные о почте.

15. Этапы внедрения и план работ

Этап 0. Обследование и уточнение

- Подтверждение сценариев, типов заявок, форматов писем.

- Определение корпоративной почты/SMTP, политики хранения данных.

Этап 1. Разработка “Ядра” (MVP)

- Каркас проекта, роутинг команд, RBAC, настройки, справочники.

- Привязка объектов к группам.

- Rate limiting.

- Почтовая отправка (техническая).

- Импорт Excel.

Этап 2. Пилот (1–3 объекта/группы)

- Настройка объектов/групп.

- Сбор обратной связи.

- Корректировки UX, уточнение шаблонов.

Этап 3. Подключение модулей (итерационно)

- Materials → SpecialEquipment → AdmissionLetters → KnowledgeBase (по приоритету).

Этап 4. Промышленная эксплуатация

- Мониторинг, бэкапы, регламент сопровождения.

- Обучение пользователей (короткие инструкции в /help).

16. Риски и меры управления

| Риск | Вероятность/влияние | Митигирующие меры |
| --- | --- | --- |
| Спам/злоупотребления заявками | Ср/Выс | Супер-админ в .env, RBAC, лимиты 30 мин (настраиваемо). |
| Неполные/грязные данные в Excel | Выс/Ср | Валидация, отчёт импорта, режим “dry-run”, правила дедупликации. |
| Один чат на несколько титулов → путаница | Ср/Ср | Механизм выбора титула перед операцией. |
| Потеря токенов/паролей | Низ/Выс | Хранение в secret storage, запрет логирования секретов |
| Отказ SMTP/почты | Ср/Ср | Очередь отправки, ретраи, уведомление админа |
| Сопротивление пользователей | Ср/Ср | Пилот, обучение, простые сценарии, понятный /help |

17. Открытые вопросы (для уточнения)

- Где будет размещаться бот: сервер заказчика, облако, выделенный VPS?

- Какой способ подключения: webhook (с доменом/SSL) или long polling?

- Политика хранения контактных данных и персональных данных (сроки/доступы).

- Требуемые форматы писем/заявок для модулей (шаблоны, поля, согласования).

- Нужна ли двусторонняя почта (получение ответов) или только отправка?

18. Приложение: перечень команд (сводно)

Пользовательские: /start, /help, команды модулей (например /materials). 
Админ: /object_list, /object_add, /object_del, /group_add, /group_del, /group_list, /user_add, /user_del, /user_list, /time. 
Супер-админ: /admin_add, /admin_del, /admin_list.

Что я предлагаю сделать дальше (без лишних согласований, но чтобы ТЗ стало “боевым”)

Если вы ответите на 5 открытых вопросов из раздела 17 (коротко, пунктами), я:

- зафиксирую конкретные решения (развёртывание, SMTP, режим Telegram),

- добавлю точные форматы данных/шаблоны писем для модулей (как минимум — “Материалы” и “Спецтехника”),

- оформлю финальную версию ТЗ 1.1 с матрицей прав и детальными сценариями диалогов.

Хотите, чтобы я также подготовил отдельный раздел “Требования к каждому будущему модулю” (единый шаблон ТЗ для модулей), чтобы дальше вы могли быстро ставить задачи на расширение?

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA4B33165-4627-4296-86D4-5B7210571E48%7D&file=data_objects.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt

https://gpsracsch-my.sharepoint.com/personal/c49076_3658_pro/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Microsoft%20Copilot%20Chat/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE.txt